Plan de trabajo: Medición de cloro en línea

DSY1105 Desarrollo de Aplicaciones Móviles · Android Studio + Kotlin

# 1. Resumen del caso

Una empresa avícola y ganadera controla el cloro libre del agua en sus granjas. Hoy los operarios miden y registran a mano, y la información no está centralizada ni se puede ver desde el celular. Eso retrasa detectar valores fuera de rango y corregirlos.

Entregable: un MVP de app Android para consultar niveles de cloro por granja y punto de medición, ver si el estado es normal o crítico, recibir alertas, revisar históricos y registrar el seguimiento de las desviaciones.

## Usuarios

- Operarios: consultar niveles y registrar controles o acciones realizadas.

- Supervisores: monitorear varios puntos, revisar alertas y gestionar desviaciones.

- Jefaturas: ver información resumida e históricos para supervisar la calidad del agua.

## Requisitos técnicos del MVP

- Navegación entre pantallas.

- Gestión de estado.

- Persistencia local: ver información reciente sin conexión (la conectividad en granjas es limitada).

- Consumo de API con datos simulados (granjas, puntos, niveles, históricos, alertas).

- Notificaciones cuando el cloro esté fuera de rango.

Restricciones: solo Android, solo datos ficticios, sin conexión a sistemas reales. La integración con AMINO y ERP es evolución futura, no va en el MVP.

Nota: la fecha 31-08-2026 del documento es cuando el caso se entregó al docente. Confirmar con el profesor la fecha límite real y el formato del informe.

# 2. Reparto de roles

|  | Persona A | Persona B (Omar) |
| --- | --- | --- |
| Foco | Datos, API, base local y lógica | Pantallas, navegación y notificaciones |
| Tecnologías | Retrofit, Room, Coroutines, JSON Server | Jetpack Compose, Navigation, ViewModel, StateFlow, WorkManager |
| Entrega al otro | Repositorio funcionando | Pantallas conectadas al repositorio |

Cada uno trabaja en su rama feature/... y se junta con Pull Request hacia develop (ver guía de Git).

# 3. Lo que hay que acordar juntos primero

## 3.1 Modelos de datos

Un modelo es una data class de Kotlin que representa un dato de la app: una granja, un punto de medición, una alerta. Persona A produce esos datos (API y base local) y Persona B los muestra. Si no usan exactamente las mismas clases, nada calza. Se escriben una vez y no se cambian sin avisar. Propuesta:

enum class EstadoCloro { NORMAL, ADVERTENCIA, CRITICO }

data class Granja(

val id: Int,

val nombre: String

)

data class PuntoMedicion(

val id: Int,

val granjaId: Int,

val nombre: String,              // ej: "Galpón 3 - Bebederos"

val nivelActual: Double,         // cloro libre en mg/L

val estado: EstadoCloro,

val ultimaActualizacion: String  // "2026-10-02T14:30:00"

)

data class Medicion(

val id: Int,

val puntoId: Int,

val nivelCloro: Double,

val fechaHora: String,

val estado: EstadoCloro

)

data class Alerta(

val id: Int,

val puntoId: Int,

val nivelCloro: Double,

val estado: EstadoCloro,

val fechaHora: String,

val atendida: Boolean

)

data class Accion(

val id: Int,

val puntoId: Int,

val descripcion: String,         // "Se ajustó dosificador de cloro"

val responsable: String,

val fechaHora: String

)

## 3.2 Rangos de cloro (ejemplo, ajustar si el profe da otros)

| Estado | Rango de cloro libre |
| --- | --- |
| Normal | Entre 0.5 y 1.5 mg/L |
| Advertencia | Entre 0.3 y 0.5, o entre 1.5 y 2.0 mg/L |
| Crítico | Bajo 0.3 o sobre 2.0 mg/L |

## 3.3 El contrato: interfaz del repositorio

Persona A le entrega a Persona B un repositorio: una clase con funciones que Omar llama sin saber si los datos vienen de internet o del celular. Se define antes de programar:

interface CloroRepository {

fun obtenerGranjas(): Flow<List<Granja>>

fun obtenerPuntos(granjaId: Int): Flow<List<PuntoMedicion>>

fun obtenerMediciones(puntoId: Int): Flow<List<Medicion>>

fun obtenerAlertas(): Flow<List<Alerta>>

suspend fun registrarAccion(accion: Accion)

suspend fun sincronizar()   // pide datos a la API y los guarda local

}

Con esto Omar puede empezar el primer día, sin esperar: arma un FakeCloroRepository con datos escritos a mano, y cuando la versión real esté lista se cambia una sola línea.

# 4. Persona A: datos, API, base local y lógica

Todo lo que no se ve: de dónde salen los datos, cómo se guardan y cuándo algo es crítico.

## Paso 1: estructura de paquetes

data/

model/        <- las data classes

remote/       <- Retrofit (ApiService)

local/        <- Room (Entity, Dao, Database)

repository/   <- CloroRepository + implementación

util/

EstadoUtil.kt <- calcula normal / advertencia / crítico

## Paso 2: dependencias (build.gradle del módulo app)

- Retrofit + converter-gson (consumir la API).

- Room (runtime, ktx y compiler con KSP) (guardar local).

- Coroutines (tareas sin congelar la app).

Usar las versiones que Android Studio sugiera.

## Paso 3: API simulada con JSON Server

El caso permite datos ficticios. JSON Server convierte un archivo db.json en una API real.

{

"granjas": [{ "id": 1, "nombre": "Granja Los Aromos" }],

"puntos": [{ "id": 1, "granjaId": 1, "nombre": "Galpón 1 - Bebederos",

"nivelActual": 0.8, "estado": "NORMAL",

"ultimaActualizacion": "2026-10-02T14:30:00" }],

"mediciones": [],

"alertas": [],

"acciones": []

}

Se levanta con npx json-server db.json (requiere Node instalado) y entrega /granjas, /puntos?granjaId=1, /mediciones?puntoId=1, /alertas y acepta POST /acciones.

Dos detalles que suelen romper todo:

- Desde el emulador de Android, el PC se llama 10.0.2.2, no localhost. URL base: http://10.0.2.2:3000/.

- Como es http y no https, permitirlo en el manifest con android:usesCleartextTraffic="true" (vale para el MVP).

Alternativa sin servidor: publicar el db.json en GitHub y leerlo por URL, pero no acepta POST.

## Paso 4: Retrofit (consumir la API)

interface ApiService {

@GET("granjas") suspend fun getGranjas(): List<Granja>

@GET("puntos") suspend fun getPuntos(@Query("granjaId") granjaId: Int): List<PuntoMedicion>

@GET("mediciones") suspend fun getMediciones(@Query("puntoId") puntoId: Int): List<Medicion>

@GET("alertas") suspend fun getAlertas(): List<Alerta>

@POST("acciones") suspend fun postAccion(@Body accion: Accion): Accion

}

## Paso 5: Room (persistencia local)

Room es la base de datos SQLite de Android. Se necesitan tres cosas:

- Entity: la clase que se vuelve tabla (@Entity).

- Dao: las consultas (@Query, @Insert).

- Database: la clase que une todo.

Esto cumple el requisito de consultar información reciente sin conexión.

## Paso 6: el repositorio (la parte más importante)

Lógica: primero guardo, siempre muestro lo local.

- sincronizar() pide datos a la API y, si resulta, los guarda en Room.

- Si no hay internet, atrapa el error y la app sigue mostrando lo último guardado.

- Las funciones obtener...() siempre leen de Room y devuelven un Flow, que avisa solo a la pantalla cuando los datos cambian.

## Paso 7: lógica de estado y alertas

fun calcularEstado(nivel: Double): EstadoCloro = when {

nivel < 0.3 || nivel > 2.0 -> EstadoCloro.CRITICO

nivel < 0.5 || nivel > 1.5 -> EstadoCloro.ADVERTENCIA

else -> EstadoCloro.NORMAL

}

Cuando llega una medición nueva con estado distinto de NORMAL, se crea una Alerta. Así color, semáforo y notificación salen de la misma regla.

## Lo que Persona A le entrega a Omar

- Los modelos (primer día).

- La interfaz CloroRepository (primer día).

- La implementación real funcionando (al terminar los pasos 3 a 6).

# 5. Persona B (Omar): pantallas, navegación y notificaciones

Todo lo que el usuario ve y toca. Términos que va a escuchar:

- Composable: función que dibuja un pedazo de pantalla (@Composable fun TarjetaPunto(...)). Jetpack Compose reemplaza al XML.

- ViewModel: guarda lo que la pantalla necesita mostrar y sobrevive a rotaciones. Pide datos al repositorio.

- StateFlow: canal por el que el ViewModel le pasa el estado a la pantalla; cuando cambia, la pantalla se redibuja sola. Es la *gestión de estado* que pide el caso.

- NavHost: el mapa de pantallas y cómo se pasa de una a otra (*navegación*).

## Paso 1: tema y componentes reutilizables

- Colores del semáforo: verde (normal), amarillo (advertencia), rojo (crítico).

- Componente TarjetaPunto: nombre, nivel, hora y un círculo con el color del estado. Se usa en varias pantallas.

## Paso 2: navegación

Con Navigation Compose, definir las rutas:

login

granjas

puntos/{granjaId}

detalle/{puntoId}

alertas

accion/{puntoId}

resumen

## Paso 3: las pantallas (cada una con su ViewModel)

| Pantalla | Qué hace |
| --- | --- |
| Login / perfil | Elegir operario, supervisor o jefatura. El perfil decide qué menú se ve (solo jefatura ve el resumen). |
| Granjas y puntos | Lista con semáforo de estado. |
| Detalle del punto | Nivel actual, hora e historial. Primero como lista; si sobra tiempo, gráfico de línea (Canvas o librería Vico). |
| Alertas | Lista de alertas activas con botón para marcarlas como atendidas. |
| Registro de acción | Formulario (descripción, responsable) que llama a registrarAccion. |
| Resumen de jefatura | Conteo de puntos normales, en advertencia y críticos. |

## Paso 4: notificaciones

- Crear un canal de notificación al iniciar la app.

- Desde Android 13 hay que pedir el permiso POST_NOTIFICATIONS al usuario.

- Disparar la notificación cuando aparezca una alerta nueva.

- Para que funcione con la app cerrada, usar WorkManager (tarea periódica que llama a sincronizar() y notifica). Se coordina con Persona A.

## Cómo trabajar sin esperar

Mientras Persona A arma la API, Omar usa un FakeCloroRepository con 3 o 4 granjas y puntos escritos en el código. Así avanza con pantallas reales desde el primer día, y cuando el repositorio real esté listo solo cambia cuál se inyecta en el ViewModel.

# 6. Orden de trabajo en paralelo

| Etapa | Persona A | Persona B (Omar) |
| --- | --- | --- |
| 1. Juntos | Crear el proyecto, subir estructura, acordar modelos y la interfaz CloroRepository | Igual |
| 2 | JSON Server + db.json + Retrofit | Tema, navegación, FakeRepository, pantalla de granjas y puntos |
| 3 | Room + repositorio real | Detalle del punto e historial |
| 4 | Lógica de estado y generación de alertas | Pantalla de alertas y registro de acciones |
| 5 | Sincronización periódica (WorkManager) | Notificaciones y resumen de jefatura |
| 6. Juntos | Conectar el repositorio real, probar sin internet, pulir y preparar la demo | Igual |